КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА

на участие в конкурсном отборе инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области для получения из областного бюджета субсидии на их финансовую поддержку (далее – Заявка)

1. Наименование проекта: «Капитальный ремонт ограждения кладбища в с.Лукашкин Яр, Александровского района Томской области»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(в соответствии с протоколом собрания граждан, сметной и технической документацией (при наличии); в обязательном порядке содержит наименование объекта инфраструктуры, на создание, обустройство либо ремонт которого направлен проект)

2. Место реализации проекта:

2.1. Муниципальный район / городской округ: Александровский район\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.2. Поселение: Лукашкин-Ярское сельское поселение\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.3. Населенный пункт: с.Лукашкин Яр\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.4. Численность населения населенного пункта: \_\_\_\_\_369\_\_\_\_\_\_\_\_

(человек, по данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Томской области по состоянию на 1 января года, предшествующего году реализации проекта)

3. Тип объекта инфраструктуры, на развитие которого направлен проект:

┌─┐

└─┘ объект благоустройства

┌─┐

└─┘ объект культуры

┌─┐

└─┘ объекты библиотечного обслуживания

┌─┐

└─┘ объекты, используемые для проведения общественных и культурно-массовых мероприятий

┌─┐

└─┘ объекты ЖКХ

┌─┐

└─┘ объекты водоснабжения

┌─┐

└─┘ автомобильные дороги и сооружения на них

┌─┐

└─┘ детские площадки

┌─┐

└**V**┘ места захоронения

┌─┐

└─┘ объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности

┌─┐

└─┘ объекты туризма

┌─┐

└─┘ объекты физической культуры и спорта

┌─┐

└─┘ объекты для предоставления услуг связи и бытового обслуживания

┌─┐

└─┘ места массового отдыха населения

┌─┐

└─┘ другие объекты инфраструктуры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается тип объекта)

3.1. Право собственности на земельный участок, на котором расположен либо планируется к размещению объект инфраструктуры в рамках проекта:

┌─┐

└**V**┘ разграничено

┌─┐

└─┘ не разграничено

3.2. Документы, подтверждающие право собственности муниципального образования на объект инфраструктуры (если проектом предусмотрен ремонт либо обустройство существующего объекта инфраструктуры), на земельный участок, на котором планируется создание объекта инфраструктуры (если право собственности на земельный участок разграничено):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Объект инфраструктуры/ земельный участок [<\*>](#P316) | Собственник (наименование поселения, муниципального района, городского округа) | Вид документа (Свидетельство о праве собственности, выписка из ЕГРП или из государственного кадастра недвижимости) | Дата | Номер документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Земельный участок, находящийся по адресу: Томская область, Александровский район, Лукашкин-Ярское сельское поселение, с.Лукашкин Яр, ул.Восточная, 1 площадью 7433 кв.м. | Муниципальное образование «Лукашкин-Ярское сельское поселение» | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости | 05.12.2022 | КУВИ- 001/2022- 215537442 |
| 2. |  |  |  |  |  |

[<\*>](#P316) Для объекта инфраструктуры указывается его полное наименование и местонахождение; для земельного участка – его площадь и местонахождение

4. Информация о вопросе местного значения, в рамках которого реализуется проект:

1) Статья 14 пункт 22\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

указывается статья, часть, пункт Федерального [закон](consultantplus://offline/ref=9A521CF5739AB3140E8FED1EEAFF8F3A810B1F7BBD75ADC25356C7AF2As7XEK)а от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

реквизиты соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения (при наличии)

5. Муниципальное образование Томской области, орган местного самоуправления, которого осуществляет полномочие по решению вопроса местного значения, в рамках которого реализуется проект:

┌─┐

└─┘ муниципальный район Томской области

┌─┐

└─┘ городской округ Томской области

┌─┐

└**V**┘ поселение Томской области

6. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:

Ограждение кладбища в с. Лукашкин Яр 2003 года постройки, в деревянном исполнении, находится в неудовлетворительном состоянии. За 20 лет эксплуатации деревянные конструкции подверглись воздействию влаги, процессам гниения, что привело к деформации забора, частичному разрушению штакетника и деревянных опорных столбов.

Плохое состояние ограждения способствует свободному доступу крупно-рогатого скота, коней, которые наносят большой урон могилам и памятникам. К тому же на кладбище имеются могилы ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников села. Неоднократно на сходах граждан поступали жалобы жителей по поводу ограждения кладбища. Каждый год администрация Лукашкин-Ярского сельского поселения организовывает субботник по уборке кладбища и жители села ремонтируют забор с помощью подпорок и т.д.

В целях сохранности и увековечения вышеуказанного объекта необходимо произвести благоустройство кладбища, в том числе замену ограждения на более прочное и долговременное. Но, несмотря на то, что благоустройство является одной из самых важных задач Лукашкин-Ярской территории, самостоятельно решить данную проблему невозможно из-за нехватки бюджетных средств.

7. Ожидаемые результаты реализации проекта:

- обеспечение сохранности и содержание кладбища;  
- снижение социальной напряженности среди населения;  
- повышение эксплуатационной надёжности за счёт металлического ограждения;

8. Общая стоимость проекта: 1496809,03 рублей, в том числе за счет всех источников финансирования реализации проекта, указанных в пункте 9.1 заявки 1457989,99 рублей, за счет неоплачиваемого вклада населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 38819,04рублей.

8.1 Стоимость проекта в разрезе мероприятий по реализации проекта:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия, осуществляемого в ходе реализации проекта: | Полная стоимость, руб. | | | Комментарий [<\*>](#P316) |
| Всего, в т.ч. | за счет всех источников финансирования | за счет нефинансового участия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Разработка сметной документации (локального сметного расчета) | 0 | 0 | 0 | Х |
| 2. | Проверка достоверности определения сметной стоимости проекта | 0 | 0 | 0 | Х |
| 3. | Работы по обустройству мест захоронения, включая приобретение материалов в рамках реализации проекта (согласно сметной документации) | 1439111,04 | 1439111,04 | 0 | Локальный сметный расчет № 02-01-01; |
| 4. | Строительный контроль | 18878,95 (с учетом коэффициента дефлятора) | 18878,95 (с учетом коэффициента дефлятора) | 0 | Локальный сметный расчет № 02-01-01; (итоги по смете, строка строительный контроль) |
| 5. | Прочее (описание):  - уборка и вывоз мусора населением;  - планировка территории, вывоз мусора техникой МУП «Комсервис» | 38819,04 | 0 | 38819,04 | Приказ МУП «Комсервис» от 01.01.2016 №7, оплата труда из расчета МРОТ |
|  | Итого стоимость реализации проекта | 1496809,03 | 1457989,99 | 38819,04 | Х |

[<\*>](#P316) В комментарии указывается: по п.п. 1, 2 - *документы, на основании которых определена стоимость либо способы расчета стоимости, по п. 3 – наименование сметной документации, ее номер и дата составления, по п. 5- обоснование необходимости мероприятия и способ расчета его стоимости. Мероприятия, предусматриваемые в п. 5 проекта, могут осуществляться исключительно за счет нефинансовых форм участия населения, юридических лиц или ИП*

9. Информация для оценки заявки на участие в конкурсном отборе.

9.1. Планируемые источники финансирования реализации проекта.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Виды источников | Сумма, руб. | Доля в общей сумме проекта (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Местный бюджет (бюджет муниципального района и (или) поселения, бюджет городского округа Томской области) (не менее 10% от общего объема финансирования проекта) | 400 000,00 | 27,5% |
| 2. | Население – инициативные платежи граждан, проживающих в населенном пункте (не менее 5% от общего объема финансирования проекта) | 93000,00 | 6,4% |
| 3. | Инициативные платежи юридических лиц, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, индивидуальных предпринимателей | 5000,00 | 0,3% |
| 4. | Средства субсидии из областного бюджета (не более 1 млн. рублей для реализации проекта на территории населенного пункта Томской области) | 959989,99 | 65,8% |
|  | Итого | 1457989,99 | 100% |

Расшифровка вклада юридических лиц, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями (далее – юридические лица), индивидуальных предпринимателей (далее – ИП) (расшифровывается сумма [строки 3 таблицы 1 пункта. 9.1](#P340) (при наличии):

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Полное наименование юридического лица, ИП, его ИНН | Сумма инициативных платежей, руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ИП Вятченина Н.В.; ИНН 702280381408 | 5 000,00 |
| 2. |  |  |
|  | Итого | 5 000,00 |

9.2. Нефинансовые формы участия населения, юридических лиц, ИП в реализации проекта (поставить знак «+» в соответствующей графе) [<\*>](#P508):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | предусмотрены | не предусмотрены |
| Население | + |  |
| Юридические лица, ИП | + |  |

<\*> Если нефинансовые формы участия в реализации проекта населения, юридических лиц, ИП, предусмотрены, к заявке прилагается информация о нефинансовом участии в реализации проекта населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по форме согласно приложению № 1 к Заявке, а также копия протокола собрания граждан, гарантийные письма юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, подтверждающие заявленные формы нефинансового участия.

9.3. Участие населения в определении проблемы, на решение которой направлен проект:

9.3.1. Количество граждан [<\*>](#P397), принявших участие в предварительном обсуждении проекта: 40 человек\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

--------------------------------

<\*> Заполняется на основании протоколов предварительных собраний (без учета протокола итогового собрания граждан) и (или) результатов анкетирования, (опросов) и т.д.

9.3.2. Количество граждан, принявших участие в итоговом собрании граждан[<\*>](#P397):

29 человек\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

--------------------------------

<\*> Заполняется на основании протокола собрания граждан, на котором принято решение о реализации проекта в муниципальном образовании (подтвержденном фото- или видеозаписью собрания).

9.3.3 Подтверждающие материалы проведения собраний граждан:

┌─┐

└─┘ видеозапись собрания граждан

┌─┐

└**V**┘ фотографии собрания граждан (с указанием даты съемки)

9.4. Социальная эффективность от реализации проекта:

9.4.1. Описание групп граждан, которые будут пользоваться результатами реализации проекта (далее – благополучатели):

жители с.Лукашкин Яр\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указываются группы населения, которые регулярно будут пользоваться результатами выполненного проекта)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9.4.2. Общее количество благополучателей (человек): 369 человек\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9.4.3. Способ определения количества благополучателей: на основании похозяйственной книги за 2020-2024\_годы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9.5. Информирование населения о проекте:

9.5.1. Проведение мероприятий, посвященных предварительному обсуждению проекта:

┌─┐

└**V**┘ анкетирование (опросы) с использованием бумажных носителей

┌─┐

└─┘ интернет-голосование (указать ссылку на интернет-сайт или страницу в социальных сетях, где проводилось голосование) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

┌─┐

└─┘ предварительные собрания граждан

┌─┐

└**V**┘ подомовой обход населения в количестве \_\_\_\_\_\_40\_\_\_\_\_\_\_ домохозяйств

┌─┐

└─┘ иное (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

--------------------------------

9.5.2. Освещение итогов собрания граждан, на котором принято окончательное решение о реализации проекта (далее – итоговое собрание), в печатных средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

┌─┐

└**V**┘ освещение итогового собрания в печатных средствах массовой информации, (указать издания) Газета «Северянка от 16.12.2022 № 96»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

┌─┐

└**V**┘ освещение итогового собрания информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах органов местного самоуправления (указать интернет-ссылки) <http://www.alsluk.tomsk.ru/initsiativnoye_byudzhetirovaniye.html>

┌─┐

└**V**┘ освещение итогового собрания в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в социальных сетях (указать ссылку на страницу в социальных сетях) <https://vk.com/public216088660>

10. Ожидаемый срок реализации проекта:\_\_\_\_\_140\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дней

11. Содержание объекта инфраструктуры после завершения проекта:

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Реализация мероприятия *(указывается исполнитель мероприятия, периодичность, иная информация связанная с реализацией мероприятия)* | Источник финансирования расходов на содержание (бюджет муниципального района, городского округа, бюджет поселения, за счет средств юридических лиц и ИП) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | уборка территории, на котором размещен объект инфраструктуры | Администрация Лукашкин-Ярского сельского поселения 2 раза в год | Бюджет Лукашкин-Ярского сельского поселения |
| 2. | текущий ремонт объекта инфраструктуры | Администрация Лукашкин-Ярского сельского поселения 2 раза в год | Бюджет Лукашкин-Ярского сельского поселения |
| 3. | охрана (при наличии) | - | - |
| 4. | оплата расходов на коммунальные услуги (при наличии) | - | - |
| 5. | Прочее (описание): | - | - |

12. Сведения об инициативной группе:

руководитель инициативной группы: Мауль Андрей Александрович\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. (последнее – при наличии) полностью)

контактный телефон: 8-913-119-69-88\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-mail: [alsluk@tomsk.gov.ru](mailto:alsluk@tomsk.gov.ru) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Состав инициативной группы (Ф.И.О. (последнее – при наличии):

1)Михайлова Василина Артуровна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2)Петухова Алена Юрьевна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

13. Дополнительная информация и комментарии: Капитальный ремонт ограждения кладбища в с.Лукашкин Яр Александровского района Томской области»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Проект поддержан населением \_\_с.Лукашкин Яр\_\_\_ (наименование населенного пункта) Александровского района (городского округа) Томской области на собрании граждан.

Дата проведения собрания: 12.12.2022г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сотрудник органа местного самоуправления муниципального района (городского округа) Томской области, ответственный за координацию работы по подготовке и направлению заявки в Департамент финансов Томской области

Должность Начальник отдела экономики

ФИО (последнее – при наличии) полностью Лутфулина Елена Леонидовна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

контактный телефон: 8(38255)2-48-86

e-mail: [alszak@tomsk.gov.ru](mailto:alszak@tomsk.gov.ru)

14. Реестр документов и иных материалов, прилагаемых к Заявке:

1) протокол (протоколы) собрания граждан, на котором принято решение о реализации проекта в муниципальном образовании, по установленной Департаментом финансов Томской области форме на \_2\_\_ л.;

2) гарантийное письмо администрации муниципального района и (или) поселения, городского округа Томской области, подтверждающее объем софинансирования проекта за счет средств местного бюджета на \_1\_\_ л.;

3) гарантийные письма от юридических лиц, ИП о готовности софинансировать проект и (или) участвовать в проекте в нефинансовой форме (прилагаются в случае, если заявкой предусмотрено софинансирование проекта со стороны юридических лиц, ИП и (или) их участие в нефинансовых формах) на \_2\_\_ л.;

4) копии документов, подтверждающие право собственности поселения, муниципального района, городского округа (нужное подчеркнуть) Томской области на объект инфраструктуры (если проектом предусмотрен ремонт либо обустройство существующего объекта инфраструктуры), либо на земельный участок, на котором планируется создание объекта инфраструктуры (если право собственности на земельный участок разграничено) на \_\_7\_\_ л.;

5) документы, подтверждающие стоимость проекта (локальный сметный расчет либо смета (в обязательном порядке), прайс-листы, коммерческие предложения на закупаемые материалы (оборудование), заключение о достоверности определения сметной стоимости (при наличии) на \_35\_\_\_ л.;

6) информация о нефинансовом участии населения, юридических лиц, ИП в реализации проекта по установленной Департаментом финансов Томской области форме (прилагается в случае, если заявкой предусмотрены нефинансовые формы участия населения и (или) юридических лиц, ИП в реализации проекта) на \_\_2\_\_ л.;

7) документы, подтверждающие фактическое проведение мероприятий, посвященных предварительному обсуждению проекта (копии и своды опросных листов, анкет, фотографии и протоколы с предварительных обсуждений, фотографии и (или) подписные листы с подомового обхода и т.п.) на \_\_43\_\_\_ л.;

8) публикации в печатных средствах массовой информации об итоговом собрании граждан, на котором был поддержан проект на \_\_1\_\_ л.

9) копия соглашения между муниципальными образованиями о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения (при наличии) на \_\_0\_\_ л.;

10) фотографии в количестве \_\_3\_\_шт. общих собраний жителей населенного пункта в облачном хранилище <https://disk.yandex.ru/d/1S5_uatjJ4fQxA> ;

11) фотографии (не менее двух с разных точек) в количестве \_\_15\_\_шт. планируемого места реализации проекта в облачном хранилище <https://disk.yandex.ru/d/1S5_uatjJ4fQxA>;

12) иные документы и материалы, связанные с реализацией проекта: копия приказа МУП «Комсервис» от 01.01.2016 №7 «Об установлении тарифа на оказание транспортных услуг» на \_1\_\_ л.

Глава Александровского района Томской области

Мумбер Виктор Петрович \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Почтовый адрес администрации Александровского района Томской области: 636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8

Глава Лукашкин-Ярского сельского поселения

Былин Николай Андреевич \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

контактный телефон: 838255 43-3-16 e-mail: [alsluk@tomsk.gov.ru](mailto:alsluk@tomsk.gov.ru)

Почтовый адрес администрации Лукашкин-Ярского сельского поселения:

636764, Томская область, Александровский район, с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 27

Дата: "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года