АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУКАШКИН – ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

09.04.2025 № 27

с. Лукашкин - Яр

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности на территории Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области на период с 2019 по 2020 годы с перспективой до 2028г».

В соответствии с постановлением Администрации Лукашкин-Ярского сельского поселения от 10.06.2024 № 54 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Лукашкин-Ярского сельского поселения, их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Лукашкин-Ярского сельского поселения, руководствуясь Уставом муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение»

ПОСЬАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальных «Повышение энергетической эффективности на территории Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области на период с 2019 по 2020 годы с перспективой до 2028г» за 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Лукашкин-Ярского

 сельского поселения Н. А. Былин

Приложение

к постановлению Лукашкин-Ярское

сельского поселения

от 9 апреля.2025 № 27

Отчет о реализации муниципальной программы

«Повышение энергетической эффективности на территории Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области на период с 2019 по 2020 годы с перспективой до 2028г».

Программа «Повышение энергетической эффективности на территории Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области на период с 2019 по 2020 годы с перспективой до 2028г» (далее Программа), была утверждена Постановлением администрации Лукашкин-Ярского сельского поселения от 18.02. 2019 г. № 21.

Основными целями программы являются :создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при добыче, производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на предприятиях и населением.

Основными задачами Программы являются: формирование условий и механизмов, позволяющих разрабатывать и реализовывать конкретные проекты по энергосбережению.

Ожидаемые результаты от реализации Программы: в соответствии с разработанными целевыми показателями Программы.

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы:

- проведение мероприятий по замене ламп накаливания на энергосберегающие.

Работы запланированные на 2024 год выполнены в полном объеме, заменены на энергосберегающие , светильники уличного освещения.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2024 году, является своевременное поступление средств в бюджет поселения.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год за счет средств бюджета Лукашкин-Ярского сельского поселения составил 30,0 тыс. рублей.

 План ассигнований в соответствии с решением Совета Лукашкин- Ярского сельского поселения от 27.12.2023 № 34 «О бюджете Лукашкин-Ярского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 30,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью за счет средств поселения – 30,0 тыс. рублей.

 Исполнение расходов по муниципальной программе составило 26,1 тыс. рублей или 87%.

|  |
| --- |
| **Сведения о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы** |
| **по состоянию на 1 января 2025 года** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование муниципальной программы | Повышение энергетической эффективности на территории Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области на период с 2019 по 2020 годы с перспективой до 2028г». |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год факт/план\*100 | [Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[1]](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5C%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5C%5CDesktop%5C%5Cfghrtgwwe%5C%5C%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%20%28%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%29.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21#ССЫЛКА!) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)  |
|  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году  | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастаю-щим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   | Повышение энергетической эффективности на территории Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области на период с 2019 по 2020 годы с перспективой до 2028г». |
| 81 |  | 1 | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,00 | 1,0 | 1,0 | Плановое значение показателя достигнуто  |
| 81 |   | 2 | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | Плановое значение показателя достигнуто  |
| 81 |   | 3 | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Плановое значение показателя не предусмотрено на 2024 год |
| 81 |   | 4 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Плановое значение показателя не предусмотрено на 2024 год |
| 81 |   | 5 | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Плановое значение показателя не предусмотрено на 2024 год |
| 81 |   | 6 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | Плановое значение показателя достигнуто  |
| 81 |   | 7 | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Плановое значение показателя не предусмотрено на 2024 год |
| 81 |   | 8 | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | % | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | Плановое значение показателя достигнуто  |
| 81 |   | 9 | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Плановое значение показателя не предусмотрено на 2024 год |
| 81 |   | 10 | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Плановое значение показателя не предусмотрено на 2024 год |
| 81 |   | 11 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд  | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1,0 | 1,0 | Плановое значение показателя достигнуто  |
| 81 |   | 12 | Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Плановое значение показателя не предусмотрено на 2024 год |
| 81 |   | 13 | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Плановое значение показателя не предусмотрено на 2024 год |
|  |  | **Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы** |
|  |  | **по состоянию на 1 января 2025 года** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы | Повышение энергетической эффективности на территории Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области на период с 2019 по 2020 годы с перспективой до 2028г». |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |   | 01 |   | Повышение тепловой защиты бюджетных зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте | Администрация Лукашкин-Ярского сельского | 2019 - 2028 годы |   | Повышение энергетической эффективности объектов, занимаемых муниципальными бюджетными учреждениями |   | в 2024 году реализация мероприятия не планировалась |
| 81 |  | 02 |   | Установка приборов учета тепловой энергии | Администрация Лукашкин-Ярского сельского, МУП "Комсервис" | 2019 - 2028 годы |   | Повышение доли потребляемых муниципальными учреждениями энергетических ресурсов, приобретаемых по приборам учета |   | в 2024 году реализация мероприятия не планировалась |
| 81 |  | 03 |   | Проведение мероприятий по замене ламп накаливания на энергосберегающие | Администрация Лукашкин-Ярского сельского, МУП "Комсервис" | 2019 - 2028 годы | 2019 - 2024 годы, ежегодно | Повышение энергетической эффективности, качества и надежности работы систем уличного освещения муниципального образования | Повышение энергетической эффективности, качества и надежности работы систем уличного освещения муниципального образования | в 2024 году реализация мероприятия не планировалась |
| 81 |  | 04 |   | Капитальный, текущий ремонт здания Администрации Лукашкин Ярского сельского поселения | Администрация Лукашкин-Ярского сельского | 2019 - 2028 годы |   | Повышение эффективности потребления энергоресурсов в зданиях на основе использования при проведении капитальных ремонтов современных энергоэффективных материалов  |   | в 2024 году реализация мероприятия не планировалась |
| 81 |  | 05 |   | Замена вентильных кранов на рычажные и клавишные | Администрация Лукашкин-Ярского сельского, МУП "Комсервис" | 2020 год |   | Повышение энергетической эффективности объектов, занимаемых муниципальными бюджетными учреждениями |   | в 2024 году реализация мероприятия не планировалась |
| 81 |  | 06 |   | Реконструкция освещения с переводом на высокоэффективные источники света | Администрация Лукашкин-Ярского сельского, МУП "Комсервис" | 2019-2021 годы |   | Повышение энергетической эффективности объектов, занимаемых муниципальными бюджетными учреждениями | нет | в 2024 году реализация мероприятия не планировалась |
| 81 |  | 07 |   | Автоматическое управление освещением (датчики света) | Администрация Лукашкин-Ярского сельского, МУП "Комсервис" | 2019 - 2028 годы |   | Повышение эффективности использования бюджетных средств |   | в 2024 году реализация мероприятия не планировалась |
| 81 |   | 08 |   | Ремонт и утепление здания водонапорной башни | Администрация Лукашкин-Ярского сельского, МУП "Комсервис" | 2019 - 2028 годы |   | Повышение эффективности потребления энергоресурсов в зданиях на основе использования при проведении к ремонтов современных энергоэффективных материалов  |   | в 2024 году реализация мероприятия не планировалась |

|  |
| --- |
| **Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения** |
| **на реализацию муниципальной программы** |
| **по состоянию на 1 января 2025 года** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование муниципальной программы | Повышение энергетической эффективности на территории Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области на период с 2019 по 2020 годы с перспективой до 2028г». |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования, тыс.руб. |
| МП | Пп | ОМ | М | И | ГРБС | Р3 | Пр | ЦС | ВР | 2024 год | 2025 год | 2026-2028 год |
| ***81*** |  | ***3*** |  |  | Проведение мероприятий по замене ламп накаливания на энергосберегающие | ***Всего*** |  |  |  |  |  | 26,1 | 30,0 | 30,0 |
| Администрация Лукашкин-Ярского сельского, МУП "Комсервис" | 901 | 05 | 03 | 8100300000 | 244 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |

|  |
| --- |
| **Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования** |
| **по состоянию на 1 января 2025года** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование муниципальной программы | Повышение энергетической эффективности на территории Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области на период с 2019 по 2020 годы с перспективой до 2028г». |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| МП | Пп |
| **81** |  | Повышение энергетической эффективности на территории Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области на период с 2019 по 2020 годы с перспективой до 2028г». | **Всего** | **30,00** | **26,10** | **87,0** |
| областной бюджет |   |   |   |
| бюджет района |   |   |   |
| местный бюджет | 30,00 | 26,10 | 87,0 |
| внебюджетные источники финансирования |   |   |   |

|  |
| --- |
| **Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу** |
| **по состоянию на 1 января 2025 года** |
|  |  |  |  |  |
|  | Наименование муниципальной программы | Повышение энергетической эффективности на территории Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области на период с 2019 по 2020 годы с перспективой до 2028г». |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации Лукашкин-Ярского сельского поселения "О внесении изменений в Постановление Администрации Лукашкин-Ярского сельского поселения от 26.02.2019 № 21 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности на территории Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области на период с 2019 по 2020 годы с перспективой до 2028г.» | 06.05.2024 | 48 | Корректировка перечня основных мероприятий, соисполнителей и расходов бюджета муниципальной программы |

|  |
| --- |
| **Результаты оценки эффективности муниципальной программы** |
| **за 2024 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы | Повышение энергетической эффективности на территории Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области на период с 2019 по 2020 годы с перспективой до 2028г». |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета поселения |
| МП | Пп | Эмп | СПмп | СМмп | СРмп | Эбс |
| 81 |   | Повышение энергетической эффективности на территории Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области на период с 2019 по 2020 годы с перспективой до 2028г». | Глава Лукашкин-Ярского сельского поселения |

|  |
| --- |
| Администрация сельского поселения |

 | 1,15 | 1,0 | 1,0 | 0,87 | 1,15 |