АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУКАШКИН – ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

09.04.2025 № 27

с. Лукашкин - Яр

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности на территории Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области на период с 2019 по 2020 годы с перспективой до 2028г».

В соответствии с постановлением Администрации Лукашкин-Ярского сельского поселения от 10.06.2024 № 54 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Лукашкин-Ярского сельского поселения, их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Лукашкин-Ярского сельского поселения, руководствуясь Уставом муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение»

ПОСЬАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальных «Повышение энергетической эффективности на территории Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области на период с 2019 по 2020 годы с перспективой до 2028г» за 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Лукашкин-Ярского

сельского поселения Н. А. Былин

Приложение

к постановлению Лукашкин-Ярское

сельского поселения

от 9 апреля.2025 № 27

Отчет о реализации муниципальной программы

«Повышение энергетической эффективности на территории Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области на период с 2019 по 2020 годы с перспективой до 2028г».

Программа «Повышение энергетической эффективности на территории Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области на период с 2019 по 2020 годы с перспективой до 2028г» (далее Программа), была утверждена Постановлением администрации Лукашкин-Ярского сельского поселения от 18.02. 2019 г. № 21.

Основными целями программы являются :создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при добыче, производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на предприятиях и населением.

Основными задачами Программы являются: формирование условий и механизмов, позволяющих разрабатывать и реализовывать конкретные проекты по энергосбережению.

Ожидаемые результаты от реализации Программы: в соответствии с разработанными целевыми показателями Программы.

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы:

- проведение мероприятий по замене ламп накаливания на энергосберегающие.

Работы запланированные на 2024 год выполнены в полном объеме, заменены на энергосберегающие , светильники уличного освещения.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2024 году, является своевременное поступление средств в бюджет поселения.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год за счет средств бюджета Лукашкин-Ярского сельского поселения составил 30,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Совета Лукашкин- Ярского сельского поселения от 27.12.2023 № 34 «О бюджете Лукашкин-Ярского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 30,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью за счет средств поселения – 30,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 26,1 тыс. рублей или 87%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [**Сведения о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **по состоянию на 1 января 2025 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | | |
|  | | Наименование муниципальной программы | | | | | | Повышение энергетической эффективности на территории Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области на период с 2019 по 2020 годы с перспективой до 2028г». | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | | |
| Коды аналитической программной классификации | | | | № п/п | | Наименование целевого показателя (индикатора) | | Единица измерения | | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | | % исполнения плана на отчетный год факт/план\*100 | [Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[1]](file:///C:\\Users\\Екатерина%20Андреевна\\Desktop\\fghrtgwwe\\Оценка%20эффективности%20мун%20(Автосохраненный).xlsx" \l "RANGE!#ССЫЛКА!) | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) | | |
|  | | | |  | |  | |  | | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | | Факт на конец отчетного периода, нарастаю-щим итогом | |  | |  |  | |  | | |
| МП | | Пп | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | | |
|  | |  | |  | | Повышение энергетической эффективности на территории Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области на период с 2019 по 2020 годы с перспективой до 2028г». | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | |  | | 1 | | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования | | % | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | 0,00 | | 1,0 | 1,0 | | Плановое значение показателя достигнуто | | |
| 81 | |  | | 2 | | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | | % | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | 0,0 | | 1,0 | 1,0 | | Плановое значение показателя достигнуто | | |
| 81 | |  | | 3 | | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | | % | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Плановое значение показателя не предусмотрено на 2024 год | | |
| 81 | |  | | 4 | | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | | % | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Плановое значение показателя не предусмотрено на 2024 год | | |
| 81 | |  | | 5 | | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО | | % | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Плановое значение показателя не предусмотрено на 2024 год | | |
| 81 | |  | | 6 | | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | | % | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | 0,0 | | 1,0 | 1,0 | | Плановое значение показателя достигнуто | | |
| 81 | |  | | 7 | | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | | % | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Плановое значение показателя не предусмотрено на 2024 год | | |
| 81 | |  | | 8 | | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | | % | | 0,03 | 0,03 | | 0,03 | | 0,0 | | 1,0 | 1,0 | | Плановое значение показателя достигнуто | | |
| 81 | |  | | 9 | | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | | % | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Плановое значение показателя не предусмотрено на 2024 год | | |
| 81 | |  | | 10 | | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | | % | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Плановое значение показателя не предусмотрено на 2024 год | | |
| 81 | |  | | 11 | | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | | % | | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | | 0 | | 1,0 | 1,0 | | Плановое значение показателя достигнуто | | |
| 81 | |  | | 12 | | Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО | | шт. | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Плановое значение показателя не предусмотрено на 2024 год | | |
| 81 | |  | | 13 | | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | | % | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | Плановое значение показателя не предусмотрено на 2024 год | | |
|  | |  | | [**Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | **по состоянию на 1 января 2025 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Наименование муниципальной программы | | | | | | | | | | Повышение энергетической эффективности на территории Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области на период с 2019 по 2020 годы с перспективой до 2028г». | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Код аналитической программной классификации | | | | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнители | | | Срок выполнения плановый | | Срок выполнения фактический | | Ожидаемый непосредственный результат | | | Достигнутый результат на конец отчетного периода | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | | Пп | | ОМ | | М | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| 81 | |  | | 01 | |  | | Повышение тепловой защиты бюджетных зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте | | Администрация Лукашкин-Ярского сельского | | | 2019 - 2028 годы | |  | | Повышение энергетической эффективности объектов, занимаемых муниципальными бюджетными учреждениями | | |  | | в 2024 году реализация мероприятия не планировалась |
| 81 | |  | | 02 | |  | | Установка приборов учета тепловой энергии | | Администрация Лукашкин-Ярского сельского, МУП "Комсервис" | | | 2019 - 2028 годы | |  | | Повышение доли потребляемых муниципальными учреждениями энергетических ресурсов, приобретаемых по приборам учета | | |  | | в 2024 году реализация мероприятия не планировалась |
| 81 | |  | | 03 | |  | | Проведение мероприятий по замене ламп накаливания на энергосберегающие | | Администрация Лукашкин-Ярского сельского, МУП "Комсервис" | | | 2019 - 2028 годы | | 2019 - 2024 годы, ежегодно | | Повышение энергетической эффективности, качества и надежности работы систем уличного освещения муниципального образования | | | Повышение энергетической эффективности, качества и надежности работы систем уличного освещения муниципального образования | | в 2024 году реализация мероприятия не планировалась |
| 81 | |  | | 04 | |  | | Капитальный, текущий ремонт здания Администрации Лукашкин Ярского сельского поселения | | Администрация Лукашкин-Ярского сельского | | | 2019 - 2028 годы | |  | | Повышение эффективности потребления энергоресурсов в зданиях на основе использования при проведении капитальных ремонтов современных энергоэффективных материалов | | |  | | в 2024 году реализация мероприятия не планировалась |
| 81 | |  | | 05 | |  | | Замена вентильных кранов на рычажные и клавишные | | Администрация Лукашкин-Ярского сельского, МУП "Комсервис" | | | 2020 год | |  | | Повышение энергетической эффективности объектов, занимаемых муниципальными бюджетными учреждениями | | |  | | в 2024 году реализация мероприятия не планировалась |
| 81 | |  | | 06 | |  | | Реконструкция освещения с переводом на высокоэффективные источники света | | Администрация Лукашкин-Ярского сельского, МУП "Комсервис" | | | 2019-2021 годы | |  | | Повышение энергетической эффективности объектов, занимаемых муниципальными бюджетными учреждениями | | | нет | | в 2024 году реализация мероприятия не планировалась |
| 81 | |  | | 07 | |  | | Автоматическое управление освещением (датчики света) | | Администрация Лукашкин-Ярского сельского, МУП "Комсервис" | | | 2019 - 2028 годы | |  | | Повышение эффективности использования бюджетных средств | | |  | | в 2024 году реализация мероприятия не планировалась |
| 81 | |  | | 08 | |  | | Ремонт и утепление здания водонапорной башни | | Администрация Лукашкин-Ярского сельского, МУП "Комсервис" | | | 2019 - 2028 годы | |  | | Повышение эффективности потребления энергоресурсов в зданиях на основе использования при проведении к ремонтов современных энергоэффективных материалов | | |  | | в 2024 году реализация мероприятия не планировалась |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [**Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на реализацию муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **по состоянию на 1 января 2025 года** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Наименование муниципальной программы | | | | | Повышение энергетической эффективности на территории Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области на период с 2019 по 2020 годы с перспективой до 2028г». | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования, тыс.руб. | | | |
| МП | Пп | ОМ | М | И | ГРБС | Р3 | Пр | ЦС | ВР | 2024 год | 2025 год | 2026-2028 год | |
| ***81*** |  | ***3*** |  |  | Проведение мероприятий по замене ламп накаливания на энергосберегающие | ***Всего*** |  |  |  |  |  | 26,1 | 30,0 | 30,0 | |
| Администрация Лукашкин-Ярского сельского, МУП "Комсервис" | 901 | 05 | 03 | 8100300000 | 244 | 30,0 | 30,0 | 90,0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [**Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) | | | | | | |
| **по состоянию на 1 января 2025года** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование муниципальной программы | | Повышение энергетической эффективности на территории Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области на период с 2019 по 2020 годы с перспективой до 2028г». | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| МП | Пп |
| **81** |  | Повышение энергетической эффективности на территории Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области на период с 2019 по 2020 годы с перспективой до 2028г». | **Всего** | **30,00** | **26,10** | **87,0** |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |
| местный бюджет | 30,00 | 26,10 | 87,0 |
| внебюджетные источники финансирования |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу** | | | | |
| **по состоянию на 1 января 2025 года** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | Наименование муниципальной программы | Повышение энергетической эффективности на территории Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области на период с 2019 по 2020 годы с перспективой до 2028г». | | |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации Лукашкин-Ярского сельского поселения "О внесении изменений в Постановление Администрации Лукашкин-Ярского сельского поселения от 26.02.2019 № 21 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности на территории Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области на период с 2019 по 2020 годы с перспективой до 2028г.» | 06.05.2024 | 48 | Корректировка перечня основных мероприятий, соисполнителей и расходов бюджета муниципальной программы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Результаты оценки эффективности муниципальной программы** | | | | | | | | | |
| **за 2024 год** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы | | | Повышение энергетической эффективности на территории Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области на период с 2019 по 2020 годы с перспективой до 2028г». | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета поселения |
| МП | Пп | Эмп | СПмп | СМмп | СРмп | Эбс |
| 81 |  | Повышение энергетической эффективности на территории Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области на период с 2019 по 2020 годы с перспективой до 2028г». | Глава Лукашкин-Ярского сельского поселения | |  | | --- | | Администрация сельского поселения | | 1,15 | 1,0 | 1,0 | 0,87 | 1,15 |